作为居家办公的团队负责人，**任务指挥+进度收集**的核心是 **“标准化流程+轻量化工具+清晰沟通”**，既要避免任务下发模糊导致返工，也要减少居家协作的沟通成本。以下是可落地的完整方案：

### 一、 任务下发：标准化、无歧义，让同事“拿到就会做”

居家办公最大的痛点是信息不对称，因此任务布置必须**要素齐全、权责明确**，建议按以下模板执行：

1.  **统一任务载体**

用**在线文档/表格/项目管理工具**（如飞书项目、钉钉任务、腾讯文档、Notion）集中下发，避免微信群消息刷屏导致任务遗漏。

- 示例工具：腾讯文档的「任务清单」模板，可直接设置**任务名称、负责人、截止时间、优先级、交付标准、关联资源**。

2.  **任务描述5要素（缺一不可）**

下发任何任务，都必须包含以下内容，杜绝“你看着办”的模糊指令：

- **做什么**：明确任务目标，用动词开头（例：整理CSP-J 2025年真题分类表、撰写3月课程推广短文案）。

- **谁来做**：指定唯一负责人，多人协作需明确“主责人+协助人”分工。

- **什么时候做完**：标注具体截止时间（精确到小时，例：3月10日18:00前），区分“初稿”和“终稿”节点。

- **做到什么程度**：明确交付标准（例：真题分类表需按“数据结构/算法/模拟”3类划分，每道题标注难度和考点；推广文案需控制在80字内，含#CSP备考 标签）。

- **需要什么支持**：提前提供资源（例：真题原卷已发至群文件，文案风格参考2月爆款案例）。

3.  **优先级分级**

给任务标注优先级，让同事明确工作顺序，避免抓不住重点：

- P1（紧急且重要）：如赛前冲刺课程教案定稿、竞赛报名材料整理。

- P2（重要不紧急）：如课程体系优化方案、学员错题分析报告。

- P3（紧急不重要）：如日常群消息答疑、资料归档。

### 二、 进度收集：轻量化、高频次，及时发现卡点

居家办公容易出现“任务石沉大海”，因此进度收集要**轻量化、低负担**，同时确保能及时发现问题：

1.  **固定进度反馈机制**

- **每日站会（10分钟内）**：用语音/文字在工作群同步，每人只说3件事：① 昨天完成了什么 ② 今天要做什么 ③ 遇到什么卡点（例：“昨天完成了2024年真题筛选，今天要整理考点，卡点是部分题目难度判定不准”）。

- **节点验收**：任务到截止时间前1天，主动@负责人确认进度，避免逾期才发现未完成。

2.  **进度记录工具**

- 用**共享表格**做“进度追踪表”，列清任务名称、负责人、计划进度、实际进度、卡点、解决措施，所有人可实时编辑查看。

- 用**项目管理工具**（如飞书项目）设置“任务状态”：未开始/进行中/待审核/已完成，负责人完成后自行更新状态，你只需定期查看看板。

3.  **卡点快速响应**

同事反馈问题时，第一时间判断：

- 能直接解决的：立刻提供方案（例：“难度判定不准的话，参考这份《CSP-J难度分级标准》”）。

- 需要协调资源的：快速对接（例：“需要XX老师协助的话，我马上拉群沟通”）。

- 无法解决的：及时调整计划（例：“如果今天完不成，是否可以先交初稿，终稿延后到明天？”）。

### 三、 沟通与协作：减少干扰，保持高效

1.  **区分沟通渠道**

- 任务下发/进度反馈：用**工作群+项目工具**，留痕可追溯。

- 复杂问题讨论：用**语音/视频会议**，避免文字沟通效率低。

- 非紧急事项：用**私信**，避免在群里刷屏干扰他人。

2.  **建立“无回复默认规则”**

明确：“任务下发后2小时内未回复，视为确认接收；进度反馈截止时间前未更新，视为未完成”，减少反复催促的成本。

### 四、 适配教育类团队的特殊注意事项

如果你的团队是做CSP竞赛教学相关工作，可额外关注两点：

1.  任务交付物多为**教案、真题解析、推广文案**等内容类成果，需在交付标准中明确“专业性要求”（例：教案需包含知识点讲解+例题+练习题；真题解析需写清思路和易错点）。

2.  部分任务需要**多人协作**（如课程体系设计），可指定“主负责人”统筹，其他人按模块分工，避免重复工作。